План подготовки

к введению электронных дневников обучающихся и электронного журнала успеваемости в ПСШ№2 2017-2020 года

| Наименование этапа | Содержание этапа | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1.1. Организационное обеспечение | Назначение ответственного лица за введение и использование электронных дневников и электронного журнала успеваемости. | август, сентябрь | Директор школы |
|  | Анализ готовности муниципального общеобразовательного учреждения к введению электронных дневников и электронного журнала успеваемости. | август, сентябрь | Администрация школы |
|  | Разработка и утверждение плана работы по введению электронных дневников и электронного журнала успеваемости с учетом готовности муниципального общеобразовательного учреждения к введению электронных дневников и электронного журнала успеваемости и его предоставление в Управление образования. | август | Администрация школы |
|  | Проведение совещания с педагогами по введению электронных дневников и электронного журнала успеваемости. | август, сентябрь | Администратор электронного журнала |
|  | Проведение классных родительских собраний введению электронных дневников и электронного журнала успеваемости. | сентябрь | Классные руководители |
| 1.2. Разработка и утверждение нормативного обеспечения | Внесение необходимых изменений и дополнений в имеющиеся в муниципальном общеобразовательном учреждении локальные акты, в том числе в функциональные должностные обязанности лиц, участвующих в введении и использовании электронных дневников обучающихся и электронного журнала успеваемости. | август, сентябрь | Директор школы |
|  | Утверждение новых локальных актов, изменений и дополнений в локальные акты, имеющиеся в муниципальном общеобразовательном учреждении; их размещение на официальном сайте муниципального общеобразовательного учреждения. | август, сентябрь | Директор школы, ответственный за ведение сайта |
|  | Ознакомление педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) с возможностями информационной системы по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося посредством электронного дневника и электронного журнала успеваемости, локальными актами по ее использованию. Проведение родительских собраний. | сентябрь | Администратор электронного журнала |
|  | Прием и регистрация заявлений родителей (законных представителей) о предоставлении информации о текущей успеваемости через информационную систему электронного дневника и электронного журнала успеваемости. | сентябрь | Классные руководители – прием заявлений Администратор электронного журнала-регистрация заявлений |
|  | Заполнение необходимых баз данных информационной системы электронного дневника и электронного журнала успеваемости. | сентябрь | Администратор электронного журнала, классные руководители |
| 2. Основной этап |  |  |  |  |
| Введение электронных дневников обучающихся и электронного дневника успеваемости | Обучение навыкам работы в информационной системе электронного дневника и электронного журнала успеваемости педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей), оказание им консультативной технической и методической помощи | сентябрь, октябрь | Администратор электронного журнала |
|  | Размещение на официальном сайте муниципального общеобразовательного учреждения ссылки на информационную систему электронного дневника и электронного журнала успеваемости | 1 четверть | Ответственный за работу сайта |
|  | Выдача индивидуальных логинов и паролей для доступа к электронному дневнику учащегося и электронному журналу успеваемости. | сентябрь | Администратор электронного журнала |
|  | Работа педагогических работников по заполнению электронных дневников и электронного журнала | постоянно | Администратор электронного журнала |
|  | Активация пользователей (родителей) в информационной системе электронного дневника и электронного журнала успеваемости: | сентябрь, октябрь | Администратор электронного журнала |
|  | от 30% до 40% имеющих возможность воспользоваться услугой; |  |  |
|  | от 41% до 60% имеющих возможность воспользоваться услугой; |  |  |
|  | от 61% до 100% имеющих возможность воспользоваться услугой; |  |  |
|  | 100% имеющих возможность воспользоваться услугой; |  |  |
| 3. Этап функционирования информационной системы электронных дневников обучающихся и электронного журнала успеваемости -регулярное заполнение электронного журнала -оказание помощи учащимся и родителям по использованию электронных дневников Сроки реализации: постоянно |  |  |  |  |